| Башҡортостан Республикаһы Бишбүләк районы муниципаль районы Михайловка ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте 452026, Михайловка, Мәҡтәп урамы, 8 тел. (34743) 2-55-41 |  | Республика Башкортостан АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 452026, с. Михайловка, улица Школьная, 8 тел. (34743) 2-55-41 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР						        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 март 2014 йыл                                 № 5                         11 марта   2014 года

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других   сооружений к пропуску льда и подъему уровня воды рек в период половодья на территории сельского поселения в 2014 году.

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и половодья 2014 года, а так же обеспечения своевременной эвакуации из затопляемых мест населения и материальных ценностей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 30.03.1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1994 г

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2014г № 95-р, Постановления главы муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 18.02.2014г № 2/46 « О подготовке гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску льда и подъему уровня воды рек в период половодья на территории муниципального района Бижбулякский район в 2014 году»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить согласованный состав противопаводковой комиссии сельского поселения Михайловский сельсовет (Приложение № 1 );

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2014 года (Приложение № 2 );

- Рекомендовать руководителям КФХ «Оваканян» , ООО «Олвас», КФХ «Иванов А.И.», ОАО «Зирганская МТС», ООО Агрофирма «Родник», КФХ «Михайлов С.К.»

до 25 марта 2014 года создать противопаводковые комиссии, аварийно-восстановительные бригады, назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ;

- определить границы территорий, попадающих в возможную зону затопления паводковыми водами на основании наблюдений прошлых лет;

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов экономики, находящихся в зонах возможного затопления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения, подготовку средств  для возможной эвакуации, организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Установить постоянный контроль  за состоянием работы водопроводных и водопропускных сооружений, прудов и других гидросооружений, накопителей жидких отходов;

- организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников в период паводка и высокого уровня паводковых вод;

- обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и водоемов;

- создать на период паводка резерв  финансовых и материально-технических средств для выполнения противопаводковых мероприятий;

- с начала интенсивного подъема уровня паводковых вод ежедневно информировать районную противопаводковую комиссию о складывающейся обстановке;

- руководителям предприятий организовать в необходимых случаях, по заявкам противопаводковой комиссии сельского поселения, технику (погрузочные, транспортные машины ) для проведения мероприятий по обеспечению возможной эвакуации людей и животных, а также обеспечения сохранности муниципального,  кооперативного и иного имущества от уничтожения и порчи паводковыми водами.

4.Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                   С.А. Никитин

Приложение № 1 к постановлению

главы сельского поселения

от   11 марта  2014  года  № 5

С О С Т А В

комиссии сельского поселения Михайловский  сельсовет по подготовке и

пропуску весеннего паводка 2014 года.

- Никитин С.А.    -  глава сельского поселения, председатель комиссии,  тел.№ 2-55-41;

2.  Ефремов В.И.      – руководитель ООО «Олвас», зам. председателя

комиссии, тел. № 2-65-63, ( по согласованию );

Члены комиссии:

- Оваканян С.Х – руководитель КФХ «Оваканян»», тел.  № 8-9173712329, (по согласованию) ;

- Захаров В.Е. – главврач МБСУ, тел. № 2-55-33,  (по согласованию ) ;

- Кириллов Г.В. – участковый УУМ РОВД, тел. № 2-55-76: 8-9061070967    (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению главы

СП Михайловский  сельсовет

от   11 марта    2014 года № 5

Мероприятия

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2014 году.

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию и начать ее работу. | До 25.03.2014г. | Глава СП |
| 2. | Определить населенные пункты, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ | До 25.03.2014г. | Глава СП, Руководители СПК, КФХ (по согласованию) |
| 3. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, мостовые пролеты | До 28.03.2014г. | Руководители, балансодержате- ли сооружений (по согласованию) |
| 4. | К началу половодья опорожнить пруд «Старомихайловский»». | До 28.03.2014г. | Глава СП, Кириллов Г.В. |
| 6. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | До 25.03.2014г. | Руководители СПК,ТНВ,КФХ(по согласованию) Глава СП |
| 8. | Провести сходы граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. | До 25.03.2014г | Глава сельского поселения |
| 9. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести проверку технического состояния резервуаров ГСМ, хранилищ жидких отходов. | До 29.03.2014г. | Руководители, Балансодержатели Глава СП |
| 10. | Провести инвентаризацию мест несанкционированного размещения отходов, при наличии их обеспечить вывоз отходов за пределы затопляе- мых зон. | На период паводка | Глава СП |
| 12. | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком и представить в администрацию района ( в случае необходимости. | До 10.06.2014г. | Глава СП, Руководители СПК,КФХ,ТНВ (по согласованию) |
| 13. | В период весеннего половодья противопаводковой комиссии сельского поселения организовать постоянное дежурство ответственных лиц в администрации сельского поселения , тел. № 2-55-42,тел. № 2-55-99 | с 25.03.2014г. | Администрация СП |